学号	22408000329 	姓名	孙喆琛	班级	计算机2201	导师	曾志高

题目	基于生成对抗网络的传统水墨画风格迁移

课题主要任务：

① 调研 CycleGAN、CUT 等非配对图像翻译模型，确定算法基础。
② 构建水墨画风格数据集与风景照片内容数据集，并完成预处理。
③ 基于 PyTorch 搭建生成对抗网络模型，进行针对性训练与调优。
④ 设计可视化交互界面，实现图像上传、风格迁移与结果保存功能。

进展和成果：

① 完成了开发环境的搭建，验证了非配对风格迁移的可行性。
② 编写脚本收集了500张中国水墨画和500张 风景/人像照片。完成了数据的清洗工作，剔除了模糊图片。
③ 在自有数据集上进行了多轮训练。针对水墨画纹理复杂的特点，调整了循环一致性损失。

④ 设计了系统的前端页面，完成了用户交互界面的布局。后端接口正在使用Flask框架进行封装，已实现前后端的基础通信。

论文编写情况:

目前已完成第一章绪论的撰写，系统阐述了课题的研究背景、关键技术、总体方案及创新点。

存在的问题：

① 目前的模型在处理复杂背景时，容易产生棋盘格伪影，且水墨画特有的“留白”意境表现不足，画面有时过于拥挤。
② 由于模型文件较大，在前端上传图片并请求后端推理时，响应时间较长（约 3-5 秒），影响用户体验，需要考虑模型加载方式的优化。

下一步设想：

① 继续调整损失函数的权重配比，提升生成图像的平滑度和视觉质量。
② 完成前端与后端的完整对接，实现异步图像上传与生成。优化后端推理逻辑，加入加载等待动画，提升系统的交互友好度。